PLANO DE AÇÃO

Integrantes

Adriano Josias da Silva, RA 23222570 Cristiane T. Biazotto, RA 23208035 Eduardo de Oliveira Thomas, RA 23202603 Jose Araujo Neto, RA 1705597 Mayckon Oliveira Campos, RA 2230184 Renan Silva Pinheiro, RA 23218978 Wester Alexandre Gobetti, RA 23212608

| Disciplina | Projeto Integrador IV |
| --- | --- |
| Tema escolhido pelo grupo com base no tema norteador da Univesp | Aprendizagem de máquina e análise preditiva aplicadas a dados de Internet das Coisas (IoT) para monitoramento de sistemas de geração de energia solar fotovoltaica — SolarSync. |
| Título provisório do trabalho | SolarSync: previsão de geração e detecção de anomalias em sistemas fotovoltaicos residenciais por meio de aprendizagem de máquina |
| Problema | O sistema SolarSync já realiza a aquisição, o armazenamento e a visualização de dados de um sistema de geração fotovoltaica residencial, superando limitações do aplicativo padrão do fabricante do inversor (atualização lenta, poucos dados, ausência de histórico detalhado). Entretanto, os alertas de funcionamento anormal ainda são baseados exclusivamente em regras e limiares fixos definidos manualmente, e o sistema não é capaz de prever a geração de energia. Diante disso, como aplicar aprendizagem de máquina sobre os dados de telemetria já coletados para (i) prever a geração de energia solar em curto prazo e (ii) detectar automaticamente comportamentos anômalos no funcionamento do sistema, sem depender apenas de limiares fixos? |
| Objetivo | Desenvolver, a partir da infraestrutura já existente do SolarSync (ESP32, API Node.js e banco MongoDB Atlas), uma camada de análise preditiva capaz de prever a geração de energia fotovoltaica em curto prazo e detectar anomalias de funcionamento a partir de aprendizagem de máquina, apresentando os resultados de forma integrada à interface de visualização já utilizada pelo sistema. |
| Polo(s) | Mogi Mirim; Esp. Sto. Pinhal; Vargem Grande do Sul |
| Orientador do PI | Hellen Patricia Lemos Cordovil |

Descreva o processo de escolha do local de realização do PI.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva o processo de escolha do local, identificando as seguintes ações: quais outras opções de comunidades externas existiam ou se existiam; como chegaram até essas comunidades; quais ações e decisões tomaram em grupo para a escolha da comunidade participante do projeto.

O grupo optou por realizar o Projeto Integrador a partir do sistema de geração de energia solar fotovoltaica já instalado na residência de um dos integrantes do grupo, Adriano. Diferentemente de buscar uma comunidade externa desconhecida, o grupo identificou que já havia, entre seus próprios integrantes, uma necessidade prática real e documentada: o monitoramento limitado oferecido pelo aplicativo padrão do fabricante do inversor solar (Anenji) instalado no sistema de Adriano. Essa escolha permitiu que o grupo trabalhasse desde o início com um problema genuíno, com acesso direto ao equipamento, aos dados já coletados e à pessoa responsável pela operação do sistema, sem a necessidade de negociar acesso e coleta de dados com uma instituição externa ao grupo.

Descreva como foi a conversa com a comunidade externa que participará do projeto e que acolheu o grupo.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva a primeira visita à comunidade externa, identificando as seguintes ações: com qual(is) pessoa(s) conversou(ram) e sua posição na empresa/escola/etc.; descrição do local da visita; percepções do grupo quanto ao seu primeiro contato.

A 'comunidade externa' do projeto é representada pelo próprio integrante Adriano, na qualidade de responsável pela instalação fotovoltaica residencial que serve de base para o SolarSync. Na conversa inicial com o restante do grupo, Adriano apresentou o histórico do sistema: a motivação para desenvolvê-lo (limitações do aplicativo do fabricante, como atualização de dados a cada 15 minutos e ausência de personalização de alertas), a arquitetura já implementada (ESP32 conectado via RS485/Modbus ao inversor, API em Node.js, armazenamento em MongoDB Atlas e dashboard em React) e os dados de telemetria já disponíveis. O grupo pôde constatar, a partir dessa apresentação, que a infraestrutura de aquisição e armazenamento já atendia a maior parte dos requisitos do tema norteador da Univesp, restando como lacuna evidente a ausência de aprendizagem de máquina e de análise preditiva — o que se tornou o foco do projeto.

Descreva, a partir da conversa com a comunidade externa, quais problemas podem ser pesquisados e que se relacionam com o tema norteador definido pela Univesp.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva ao menos um problema e sua relação com o tema norteador definido pela Univesp.

A partir da apresentação do sistema existente, o grupo identificou dois problemas de pesquisa diretamente relacionados ao tema norteador (análise de dados em escala com dados de IoT e aprendizagem de máquina): (1) a ausência de previsão da geração de energia solar, que impede o planejamento antecipado do uso de bateria e da rede elétrica; e (2) a limitação dos alertas atuais, baseados unicamente em regras fixas (por exemplo, tensão de saída fora de uma faixa pré-definida), que não são capazes de aprender o padrão normal de operação do sistema nem de detectar anomalias mais sutis ou novas formas de falha.

Frente ao tema norteador e aos problemas levantados junto à comunidade externa, descreva qual o tema específico a ser trabalho pelo grupo no PI.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva o tema que será trabalhado no Projeto Integrador e sua relação com o tema norteador definido pela Univesp.

O tema específico a ser trabalhado pelo grupo é a aplicação de aprendizagem de máquina sobre os dados de telemetria do SolarSync para (i) prever, em curto prazo, a potência de geração fotovoltaica, e (ii) detectar automaticamente anomalias no funcionamento do sistema, substituindo o mecanismo atual baseado em regras fixas por um modelo capaz de aprender o comportamento normal do sistema. Os resultados serão apresentados por meio de uma camada de visualização integrada ao dashboard já existente.

Plano de Ação

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo identifique em todas as quinzenas: as atividades de maneira detalhada; os integrantes do grupo responsáveis por elas (todos os integrantes precisam ser listados); as datas de início e de finalização (conclusão da atividade) para cada uma delas. Além disso, ao descrever a atividade, note se há relação com o objetivo proposto para cada quinzena.

| Quinzena 1 Objetivo: Analisar o cenário do projeto e iniciar o levantamento bibliográfico para abordar o problema. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Análise da documentação técnica do sistema SolarSync já existente (hardware, backend, banco de dados e frontend). | Todos do Grupo | 10/08/2026 | 14/08/2026 | Todos participarão dessa etapa. |
| Levantamento bibliográfico sobre previsão de geração fotovoltaica (forecasting de séries temporais) e detecção de anomalias em IoT. | Todos do Grupo | 10/08/2026 | 17/08/2026 | Todos participarão dessa etapa. |
| Definição do tema norteador específico do grupo, alinhando o SolarSync às exigências do Projeto Integrador IV. | Todos do Grupo | 15/08/2026 | 20/08/2026 | Todos participarão dessa etapa. |
| Reunião inicial do grupo com o integrante Adriano para apresentação do sistema e dos dados já coletados. | Todos do Grupo | 18/08/2026 | 20/08/2026 | Todos participarão dessa etapa. |
| Levantamento das limitações do sistema atual (alertas por regra fixa, ausência de previsão) e formulação preliminar do problema de pesquisa. | Todos do Grupo | 20/08/2026 | 23/08/2026 | Todos participarão dessa etapa. |

| Quinzena 2 Objetivo: Interagir com a comunidade externa, definir o problema e organizar o plano de ação. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Aprofundamento da conversa com Adriano sobre histórico, motivação e funcionamento detalhado do sistema (comunidade externa do projeto). | Todos do Grupo | 24/08/2026 | 27/08/2026 | Todos participarão dessa etapa. |
| Definição formal do problema de pesquisa e do objetivo geral do projeto. | Todos do Grupo | 25/08/2026 | 29/08/2026 | Todos participarão dessa etapa. |
| Definição das duas frentes de trabalho em aprendizagem de máquina: previsão de geração solar e detecção de anomalias. | Todos do Grupo | 28/08/2026 | 31/08/2026 | Todos participarão dessa etapa. |
| Preenchimento e organização do Plano de Ação (cronograma de quinzenas, responsáveis e entregas). | Jose Araujo Neto | 01/09/2026 | 01/09/2026 | Vencimento: 01/09/2026 às 23:59 (carência até 06/09/2026 às 23:59). |
| Levantamento do acesso aos dados reais armazenados no MongoDB Atlas para início da exploração técnica. | Todos do Grupo | 01/09/2026 | 06/09/2026 | Todos participarão dessa etapa. |

| Quinzena 3 Objetivo: Definir título do trabalho, visitar o local de pesquisa, dar continuidade ao desenvolvimento do trabalho. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Definição do título provisório do trabalho. | Todos do Grupo | 07/09/2026 | 08/09/2026 | Todos participarão dessa etapa. |
| Conexão ao MongoDB Atlas e exploração do schema real dos dados de telemetria (campos, frequência de amostragem, período coberto, volume). | Todos do Grupo | 07/09/2026 | 12/09/2026 | Todos participarão dessa etapa. |
| Validação junto a Adriano do funcionamento físico do sistema (inversor, ESP32, instalação fotovoltaica). | Todos do Grupo | 10/09/2026 | 12/09/2026 | Todos participarão dessa etapa. |
| Elaboração da especificação técnica do projeto: critérios de qualidade de dados, reprodutibilidade e limites de escopo. | Todos do Grupo | 13/09/2026 | 17/09/2026 | Todos participarão dessa etapa. |
| Limpeza e estruturação inicial dos dados extraídos do MongoDB em uma série temporal utilizável. | Todos do Grupo | 15/09/2026 | 20/09/2026 | Todos participarão dessa etapa. |

| Quinzena 4 Objetivo: Construir e apresentar a solução inicial (Relatório Parcial); coletar sugestões com a comunidade externa; entregar o Relatório Parcial (conforme modelos disponíveis no AVA). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Análise exploratória dos dados (EDA) de geração solar, tensão, corrente e demais parâmetros monitorados. | Todos do Grupo | 21/09/2026 | 24/09/2026 | Todos participarão dessa etapa. |
| Implementação de um modelo inicial (baseline) de previsão de geração solar de curto prazo. | Todos do Grupo | 22/09/2026 | 26/09/2026 | Todos participarão dessa etapa. |
| Implementação de um modelo inicial de detecção de anomalias sobre os dados de telemetria. | Todos do Grupo | 24/09/2026 | 27/09/2026 | Todos participarão dessa etapa. |
| Apresentação da solução inicial a Adriano e coleta de sugestões sobre os resultados preliminares. | Todos do Grupo | 26/09/2026 | 28/09/2026 | Todos participarão dessa etapa. |
| Redação e entrega do Relatório Parcial. | Cristiane T. Biazotto | 27/09/2026 | 30/09/2026 | Vencimento: 30/09/2026 às 23:59 (carência até 04/10/2026 às 23:59). |

| Quinzena 5 Objetivo: Construir a solução final, com base nas sugestões do Relatório Parcial. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Incorporação das sugestões recebidas na avaliação do Relatório Parcial. | Todos do Grupo | 05/10/2026 | 07/10/2026 | Todos participarão dessa etapa. |
| Refinamento do modelo de previsão de geração solar (ajuste de features e comparação de algoritmos). | Todos do Grupo | 06/10/2026 | 12/10/2026 | Todos participarão dessa etapa. |
| Refinamento do modelo de detecção de anomalias e definição dos critérios de alerta baseados em aprendizagem de máquina. | Todos do Grupo | 08/10/2026 | 14/10/2026 | Todos participarão dessa etapa. |
| Implementação do harness de avaliação dos modelos (métricas de erro de previsão e de detecção de anomalias). | Todos do Grupo | 10/10/2026 | 16/10/2026 | Todos participarão dessa etapa. |
| Integração dos resultados dos modelos a uma camada de visualização (dashboard) para apresentação dos resultados. | Todos do Grupo | 13/10/2026 | 18/10/2026 | Todos participarão dessa etapa. |

| Quinzena 6 Objetivo: Analisar os resultados, finalizar o protótipo e preparar o Vídeo de apresentação. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Análise final dos resultados dos modelos de previsão e detecção de anomalias. | Todos do Grupo | 19/10/2026 | 23/10/2026 | Todos participarão dessa etapa. |
| Testes de validação do protótipo com os dados reais do sistema de Adriano. | Todos do Grupo | 21/10/2026 | 26/10/2026 | Todos participarão dessa etapa. |
| Ajustes finais na interface de visualização dos resultados. | Todos do Grupo | 24/10/2026 | 28/10/2026 | Todos participarão dessa etapa. |
| Roteirização e gravação do Vídeo de apresentação. | Todos do Grupo | 27/10/2026 | 31/10/2026 | Todos participarão dessa etapa. |
| Início da redação do Relatório Final (metodologia e resultados), adiantando o texto para a Quinzena 7. | Todos do Grupo | 28/10/2026 | 01/11/2026 | Todos participarão dessa etapa. |

| Quinzena 7 Objetivo: Concluir e entregar o Relatório Final e o Vídeo de apresentação. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Finalização da redação do Relatório Final. | Todos do Grupo | 02/11/2026 | 04/11/2026 | Todos participarão dessa etapa. |
| Revisão do Relatório Final (formatação Univesp/ABNT) e edição final do Vídeo de apresentação. | Todos do Grupo | 03/11/2026 | 05/11/2026 | Todos participarão dessa etapa. |
| Realização da Avaliação Colaborativa entre os integrantes do grupo. | Todos do Grupo | 04/11/2026 | 05/11/2026 | Todos participarão dessa etapa. |
| Entrega do Relatório Final, da Avaliação Colaborativa e do Vídeo de apresentação. | Renan Silva Pinheiro | 05/11/2026 | 06/11/2026 | Vencimento: 06/11/2026 às 23:59 (carência até 15/11/2026 às 23:59). |
| Janela de carência reservada para ajustes ou reenvio, caso necessário. | Adriano Josias da Silva | 07/11/2026 | 15/11/2026 | Usar apenas em caso de necessidade — carência até 15/11/2026 às 23:59. |